Приложение к постановлению Администрации

Кетовского муниципального округа

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года №\_\_\_\_\_\_\_

«Об утверждении муниципальной Программы

«Обеспечение водоснабжением и транспортной

доступностью земельных участков,

предоставленных многодетным семьям для

индивидуального жилищного строительства

на территории Кетовского муниципального

округа Курганской области» на 2025-2029 годы

**Муниципальная программа «Обеспечение водоснабжением и транспортной доступностью земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Кетовского муниципального округа Курганской области» на 2025-2029 годы**

**Раздел I. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы «Обеспечение водоснабжением и транспортной доступностью земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Кетовского муниципального округа Курганской области на 2025-2029 годы» (далее - Программа) | Администрация Кетовского муниципального округа |
| Соисполнители Программы | Комитет по организации жилищно-коммунального хозяйства и капитальному строительству Кетовского муниципального округа Курганской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом Кетовского муниципального округа Курганской области, отдел архитектуры и градостроительства Кетовского муниципального округа Курганской области |
| Структура Программы: |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограммы Программы отсутствуют |
| Отдельные мероприятия Программы | 1.Получение достоверности сметной стоимости и дефектной ведомости на объекты необходимые для обеспечения транспортной доступности и обеспечения водоснабжением земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям на территории Кетовского муниципального округа Курганской области.  2. Реализация мероприятий по обеспечению  транспортной доступности и водоснабжением земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства многодетным  семьям на территории Кетовского муниципального округа Курганской области.  3. Ввод в эксплуатацию объектов транспортной доступности и водоснабжения земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям на территории Кетовского муниципального округа Курганской области |
| Реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Курганской области | Указ Президента Российской Федерации от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей», Закон Курганской области от 6 октября 2011 года № 61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области» |
| Программно-целевые инструменты Программы | Программно-целевой метод планирования Программы |
| Цели Программы | -создание условий для осуществления индивидуального жилищного строительства на сформированных земельных участках, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно многодетным семьям на территории Кетовского муниципального округа Курганской области;  - улучшение качества жизни населения, проживающего на территории Кетовского муниципального округа Курганской области |
| Задача Программы | Обеспечение водоснабжением и транспортной доступностью земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям на территории Кетовского муниципального округа Курганской области включает следующие задачи:  - оформление земельных участков под объекты водоснабжения;  - техническое присоединение к централизованным сетям водоснабжения;  - устройство скважин с автономными колонками водоснабжения;  - устройство очистных сооружений водоснабжения |
| Показатели Программы | 1.Количество земельных участков, обеспеченных водоснабжением, предоставляемых многодетным семьям.  2.Количество земельных участков, обеспеченных транспортной доступностью, предоставляемых многодетным семьям.  3.Количество сопутствующих земельных участков, обеспеченных транспортной доступностью и водоснабжением других категорий граждан в ходе реализации данной программы |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется  в сроки 2025 – 2029 годы |
| Прогнозируемый объем средств из бюджета Кетовского муниципального округа Курганской области на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств из бюджета Курганской области | Общий объем средств бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 191 млн. 758 тыс. руб.\* за счет средств Курганской области и Кетовского муниципального округа, в том числе по годам:    2025 год – 1 млн. руб. (бюджет Курганской области)  2025 год – 1,001 тыс. руб. (бюджет Кетовского муниципального округа)  2026 год – 106 млн. 413 тыс. руб.\*  2027 год – 39 млн. 270 тыс. руб.\*  2028 год – 43 млн. 74 тыс. руб.\*  2029 год - 2 млн. руб.\*  В том числе:  Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию обеспечения водоснабжением земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям  Программы составляет 96 млн. 601 тыс. руб.\*, в том числе по годам:  2025 год – 1 млн. руб. (бюджет Курганской области)  2025 год – 1,001 тыс.руб. (бюджет Кетовского муниципального округа)  2026 год – 54 млн. 600 тыс. руб. \*  2027 год – 17 млн. 400 тыс. руб. \*  2028 год – 21 млн. 600 тыс. руб. \*  2029 год – 2 млн. руб. \*  Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию обеспечения транспортной доступности земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям Программы составляет 95 157 тыс. руб.\*, в том числе по годам:  2026 год – 51 млн. 813 тыс. руб. \*  2027 год – 21 млн. 870 тыс. руб. \*  2028 год – 21 млн. 474 тыс. руб. \*  \* - средства носят характер прогноза |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | |  | | --- | | В результате реализации Программы доля земельных участков, обеспеченных водоснабжением и транспортной доступностью, предоставленных многодетным семьям, от общего числа земельных участков, предоставленных многодетным семьям и других категорий граждан, увеличится с 10 % в 2025 году до 100 % в 2029 году. Всего будет обеспечено  499 земельных участков для многодетных семей | |

**Раздел II.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Программа разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания граждан и создания необходимых условий для развития индивидуального жилищного строительства на территории Кетовского муниципального округа Курганской области, установленной в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение водоснабжением и транспортной доступностью земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Кетовского муниципального округа Курганской области.

Отсутствие достаточного (соответствующего спросу) количества сформированных и обеспеченных необходимой инженерной (водоснабжение) и транспортной доступностью земельных участков, является существенным препятствием для осуществления на них индивидуального жилищного строительства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства, предназначенные для предоставления многодетных семьям, формируются в соответствии с Законом Курганской области от 6 октября 2011 года № 61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области», документами территориального планирования и градостроительного зонирования поселений, входящих в состав Кетовского муниципального округа Курганской области.

Комплекс проблем, подлежащих программному решению, определен на основе анализа обеспеченности территорий, в пределах которых расположены сформированные земельные участки, предназначенные для предоставления (предоставленные) многодетным семьям объектами водоснабжения и транспортной доступностью, для создания которой в необходимом объеме требуется получения достоверной сметной стоимости и дефектной ведомости для обеспечения водоснабжением и транспортной доступностью земельных участков, представляемых для индивидуального жилищного строительства (реконструкции) и ремонта таких объектов.

Реализация Программы позволит улучшить качество жизни, создать максимально комфортные условия для строительства жилья, обеспечить ежегодный рост объемов ввода жилья.

**Раздел III. Цели Программы**

Целями Программы являются:

- создание условий для осуществления индивидуального жилищного строительства на сформированных земельных участках, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно многодетным семьям на территории Кетовского муниципального округа Курганской области;

- улучшение качества жизни населения, проживающего на территории Кетовского муниципального округа Курганской области.

**Раздел IV. Задача Программы**

Обеспечение водоснабжением и транспортной доступностью земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям на территории Кетовского муниципального округа Курганской области включает следующие задачи:

- оформление земельных участков под объекты водоснабжения;

- техническое присоединение к централизованным сетям водоснабжения;

- устройство скважин с автономными колонками водоснабжения;

- устройство очистных сооружений водоснабжения.

**Раздел V. Показатели Программы**

Показатели соответствуют целям и задаче Программы. Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |  |  |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 1. | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных водоснабжением  (техническое присоединение к централизованным сетям водоснабжения;  - устройство  скважин с  автономными колонками водоснабжения;  - устройство очистных сооружений водоснабжения ) | шт. | 21 | 273 | 87 | 108 | 10 |
| 2. | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных транспортной доступностью | шт. | 0 | 287 | 87 | 89 | 0 |
| 3. | Количество сопутствующих земельных участков, обеспеченных транспортной доступностью и водоснабжением других категорий граждан | шт. | 21 | 375 | 127 | 511 | 115 |

**Раздел VI. Характеристика основных мероприятий Программы**

Обобщенная характеристика реализуемых в составе Программы отдельных мероприятий приведена в приложении 1 к паспорту Программы.

**Раздел VII. Механизм (инструменты) реализации Программы**

Достижение целей реализации Программы обеспечивается ответственным исполнителем.

Администрация Кетовского муниципального округа Курганской области

обеспечивают разработку, внесение изменений, согласование и утверждение Программы в установленном порядке.

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников ее реализации, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы и осуществляется посредством:

закупок товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

**Инструментом достижения целей Программы является реализация государственной политики в сфере социальной поддержки многодетных семей.**

**Раздел VIII. Сроки реализации Программы**

Программа реализуется в сроки 2025 – 2029 годы.

**Раздел IX. Оценка эффективности результатов реализации Программы**

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить водоснабжением и транспортной доступностью более 499 сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления (предоставленных) в собственность бесплатно многодетным семьям на территории Кетовского муниципального округа Курганской области.

Конечным результатом реализации Программы является обеспечение населения Кетовского муниципального округа Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, обеспечение транспортной доступностью территорий, создание необходимых условий для развития индивидуального жилищного строительства на территории Кетовского муниципального округа Курганской области.

Результаты эффективности реализации мероприятий Программы, приведены в приложении 3 и 4 к паспорту Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 1  к паспорту муниципальной программы  «Обеспечение водоснабжением и транспортной  доступностью земельных участков,  предоставленных многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства  на территории Кетовского муниципального  округа Курганской области» на 2025-2029 годы  Мероприятия по обеспечению водоснабжением и транспортной доступностью земельных участков,  предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Кетовский**  **р-н** | **Кол-во выданых участков**  **шт** | **Водоснабжение**  **тыс. руб** | **Водоснабжение**  **централизованное км** | **Протяженнность дорог в км** | **Всего** |   **Сроки реализации в 2025 год**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Размещение объекта водоснабжения на земельном участке с кадастровым номером 45:08:031202:1122 в  с. Лесниково | 21 | Техническое присоединение к централизованным сетям водоснабжения 1 млн. 1 тыс. руб. | 0.6 | 0 | 1 млн. 1 тыс. руб. |   **Сроки реализации в 2026 год**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Кетовский**  **р-н** | **Кол-во выданых участков шт** | **Водоснабжение** | **Водоснабжение**  **централизованное км** | **Протяженнность дорог в км** | **Всего** | | с. Колесниково | 132 | Устройство скважины с автономной колонкой  26 млн. 400 тыс. руб | **-** | 5,134 км  23 млн. 103 тыс. руб. | 49 млн. 503 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | с. Лесниково | | 6 | Устройство скважины с автономной колонкой  1 200 000 | | - | | 0,512 км  2 млн. 304 тыс. руб. | | 3 млн. 504 тыс. руб. | | с. Лесниково | | - | - | | - | | 0,546  2 млн. 457 тыс. руб. | | 2 млн. 457 тыс. руб. | | с. Колташево | | 7 | Устройство скважины с автономной колонкой  1 400 000 | | - | | 0 | | 1 млн. 400 тыс. руб. | | с. Кетово | | 45 | Техническое присоединение к централизованным сетям водоснабжения  9 млн. руб. | | 2,186 | | 1,758  7 млн. 911 тыс. руб. | | 16 млн. 911 тыс. руб. | | с. Падеринское | | 12 | Устройство скважины с автономной колонкой  2 млн. 400 тыс. руб. | | - | | 0,304  1 млн. 368 тыс. руб. | | 3 млн. 768 тыс. руб. | | с. Введенское | | 43 | Устройство скважины с автономной колонкой  8 млн. 600 тыс. руб. | | - | | 2,02  9 млн. 90 тыс. руб. | | 17 млн. 690 тыс. руб. | | с. Большое Чаусово | | 12 | Устройство скважины с автономной колонкой  2 млн.400 тыс. руб. | | - | | 0,453  2 млн. 38 тыс. 500 руб. | | 4 млн. 438 тыс. 500 руб. | | с. Кропанка | | 9 | Устройство скважины с автономной колонкой  1 млн. 800 тыс. руб. | | - | | 0,27  1 млн. 215 тыс. руб. | | 3 млн. 15 тыс. руб. | | д. Грачево | | 7 | Устройство скважины с автономной колонкой  1 млн. 400 тыс. руб. | | - | | 0,517  2 млн. 326 тыс. 500 руб. | | 3 млн. 726 тыс. 500 руб. | | **Сроки реализации в 2027 год** | | | | | | | | |  | | д. Белый Яр | 25 | | | Устройство скважины с автономной колонкой  5 млн. руб. | | - | | 0,626  2 млн. 817 тыс. руб. | 7 млн. 817 тыс. руб. | | п. Введенское | | 18 | Устройство скважины с автономной колонкой  3 млн. 600 тыс. руб | | - | | 2,307  10 млн. 381 тыс. 500 руб. | | 13 млн. 981 тыс. 500 руб. | | с. Новая Сидоровка | | 27 | Устройство скважины с автономной колонкой  5 млн. 400 тыс. руб | | - | | 0,885  3 млн. 982 тыс. 500 руб. | | 9 млн. 382 тыс. 500 руб. | | п. Залесовский | | 6 | Устройство скважины с автономной колонкой  1 млн. 200 тыс. руб. | | - | | 0,274  1 млн. 233 тыс. руб. | | 2 млн. 433 тыс. руб. | | д. Становая | | 7 | Устройство скважины с автономной колонкой  1 млн. 400 тыс.руб. | | - | | 0,536  2 млн. 412 тыс. руб. | | 3 млн. 812 тыс. руб. | | д. Новая Затобольная | | 4 | Устройство скважины с автономной колонкой  800 тыс. руб. | | - | | 0,232  1 млн. 44 тыс. руб. | | 1 млн. 844 тыс. руб. | | Сроки реализации в 2028 году | | | | | | | | |  | | с. Садовое | | 13 | Устройство скважины с автономной колонкой  2 млн. 600 тыс. руб. | | - | | 0,534  2 млн. 403 тыс. руб. | | 5 млн. 003 тыс. руб. | | с. Каширино | | 11 | Устройство скважины с автономной колонкой  2 млн. 200 тыс. руб. | | - | | 0.374  1 млн. 683 тыс. руб. | | 3 млн. 883 тыс. руб. | | с. Сычево | | 10 | Устройство скважины с автономной колонкой  2 млн. руб. | | - | | 0,323  1 млн. 453 тыс. 500 руб. | | 3 млн. 453 тыс. 500 руб. | | с. Пименовка | | 11 | Устройство скважины с автономной колонкой  2 млн. 200 тыс. руб. | | - | | 0,125  562 тыс. 500 руб. | | 2 млн. 762 тыс. 500 руб. | | п. Светлые Поляны | | 17 | Устройство скважины с автономной колонкой  3 млн. 400 тыс. руб. | | - | | 0,395  1 млн. 777 тыс. 500 руб. | | 5 млн. 177 тыс. 500 руб. | | с. Иковка | | 7 | Устройство скважины с автономной колонкой  1 млн. 400 тыс. руб. | | - | | 0,550  2 млн. 475 тыс. руб. | | 3 млн. 875 тыс. руб. | | с. Чесноки | | 3 | Устройство скважины с автономной колонкой  600 тыс. руб. | | - | | 0,196  882 тыс. руб. | | 1 млн. 482 тыс. руб. | | д. Новое Лушниково | | 4 | Устройство скважины с автономной колонкой  800 тыс. руб. | | - | | 0 | | 800 тыс. руб. | | д. Галкино 2-е | | 5 | Устройство скважины с автономной колонкой  1 млн. руб. | | - | | 0,476  2 млн. 142 тыс. руб. | | 3 млн. 142 тыс. руб. | | п. Старый Просвет | | 5 | Устройство скважины с автономной колонкой  1 млн. руб. | | - | | 0 | | 1 млн. руб. | | с. Просвет | | 1 | Устройство скважины с автономной колонкой  200 тыс. руб. | | - | | 0 | | 200 тыс. руб. | | с. Менщиково | | 10 | Устройство скважины с автономной колонкой  2 млн. руб. | | - | | 0,778  3 млн. 501 тыс. руб. | | 5 млн. 501 тыс. руб. | | д. Логоушка | | 2 | Устройство скважины с автономной колонкой  400 тыс. руб. | | - | | 0 | | 400 тыс. руб. | | с. Крюково | | 1 | Устройство скважины с автономной колонкой  200 тыс. руб. | | - | | 0 | | 200 тыс. руб. | | с. Бараба | | 3 | Устройство скважины с автономной колонкой  600 тыс. руб. | | - | | 0,425  1 млн. 912 тыс. 500 руб. | | 2 млн. 512 тыс. 500 руб. | | д. Санаторная | | 2 | Устройство скважины с автономной колонкой  400 тыс. руб. | | - | | 0 | | 400 тыс. руб. | | д. Лаптева | | 3 | Устройство скважины с автономной колонкой  600 тыс. руб. | | - | | 0,596  2 млн. 682 тыс. руб. | | 3 млн. 282 тыс. руб. | | Сроки реализации в 2029 году | | | | | | | | |  | | с. Митино | | 4 | Устройство скважины с автономной колонкой  800 тыс. руб. | | - | | 0 | | 800 тыс. руб. | | п. Чашинский | | 2 | Устройство скважины с автономной колонкой  400 тыс. руб. | | - | | 0 | | 400 тыс. руб. | | д. Романовка | | 3 | Устройство скважины с автономной колонкой  600 тыс. руб. | | - | | 0 | | 600 тыс. руб. | | д. Патронная | | 1 | Устройство скважины с автономной колонкой  200 тыс. руб. | | - | | 0 | | 200 тыс. руб. | | Всего | | 499 | 96 млн. 601 тыс. руб. | | 2,786 | | 21,146 км  95 млн. 157 тыс. руб. | | 191 млн. 758 тыс. руб. |   Приложение 2  к паспорту муниципальной программы  «Обеспечение водоснабжением и транспортной  доступностью земельных участков,  предоставленных многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства  на территории Кетовского муниципального  округа Курганской области» на 2025-2029 годы |

Обобщенная характеристика

реализуемых в составе муниципальной программы отдельных мероприятий

**«Обеспечение водоснабжением и транспортной доступностью земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, на территории Кетовского муниципального округа Курганской области» на 2025-2029 годы**

| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Срок** | | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Связь с показателями программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начала реализации мероприятия программы** | **окончания реализации мероприятия программы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Разработка смет и дефектных ведомостей на подъездные автомобильные дороги к земельным участкам | Комитет по организации жилищно-коммунального хозяйства и капитальному строительству Кетовского муниципального округа Курганской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом Кетовского муниципального округа Курганской области, отдел архитектуры и градостроительства Кетовского муниципального округа Курганской области | 2025 | 2029 | В результате реализации муниципальной программы доля земельных участков, обеспеченных транспортной доступностью, предоставляемых многодетным семьям, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан, увеличится с 10% в 2025 году до 100 % в 2029 году | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных транспортной доступностью |
| 2. | Разработка смет и дефектных ведомостей на водоснабжение земельных участков | Комитет по организации жилищно-коммунального хозяйства и капитальному строительству Кетовского муниципального округа Курганской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом Кетовского муниципального округа Курганской области, отдел архитектуры и градостроительства Кетовского муниципального округа Курганской области | 2025 | 2029 | В результате реализации муниципальной программы доля земельных участков, обеспеченных водоснабжением, предоставленных многодетным семьям, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан, увеличится с 10% в 2025 году до 100 % в 2029 году | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных водоснабжением |

Приложение 3

к паспорту муниципальной программы

«Обеспечение водоснабжением и транспортной

доступностью земельных участков,

предоставленных многодетным семьям для

индивидуального жилищного строительства

на территории Кетовского муниципального

округа Курганской области» на 2025-2029 годы

Информация

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

**«Обеспечение водоснабжением и транспортной доступностью земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, на территории**

**Кетовского муниципального округа Курганской области» на 2025-2029 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Плановая дата окончания реализации мероприятия** | **Фактическая дата окончания реализации мероприятия** | **Запланированный результат реализации мероприятия** | **Фактический результат реализации мероприятия** | **Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей** | **Причины невыполнения/отклонения сроков, и их влияние на ход реализации программы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **7** | **8** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к паспорту муниципальной программы

«Обеспечение водоснабжением и транспортной

доступностью земельных участков,

предоставленных многодетным семьям для

индивидуального жилищного строительства

на территории Кетовского муниципального

округа Курганской области» на 2025-2029 годы

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

**«Обеспечение водоснабжением и транспортной доступностью земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям на территории**

**Кетовского муниципального округа Курганской области» на 2025-2029 годы**

| **№ п/п** | **Показатель (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения показателя программы** | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **отчетный год** | **отчетный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных транспортной доступностью | % |  |  |  |
| 2. | Доля земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных, обеспеченных водоснабжением | % |  |  |  |
| 3. | Доля сопутствующих земельных участков, обеспеченных транспортной доступностью и водоснабжением других категорий граждан | % |  |  |  |